加西贝拉压缩机有限公司

二厂、市区等屋面防水工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司二厂、市区等屋面防水工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路、邮电路。

1.3招标内容

屋面SBS改性沥青防水卷材施工

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 二厂宿舍 | 倒班宿舍屋面SBS改性沥青防水卷材施工 | 700m2 |  |
| 1.3.2 洪波路中波苑 | 俱乐部屋面SBS改性沥青防水卷材施工 | 346㎡ |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期15天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 06 日- 03月 07日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 03月 09日上午10:00

2.1.3报价截止2019年 03月 12 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人： 朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑防水工程专业承包叁级以上（含叁级）或建筑工程施工总承包资质叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年 3月6日