一厂净水站绿化改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年三月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

一厂净水站绿化改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 移除并清运净水池及周围一圈现有绿化<六棵杂树（去根）及其它> | 1项 | 不包含小叶女贞 |
| 1.3.2 | 整平净水池及周围一圈现有泥土（利用现有场地绿化土，若场地种植土不够的，施工单位应自行解决） | 1项 | 覆土适宜种植的厚度，施工单位应自行考虑 |
| 1.3.3 | 净水池顶部种植麦冬 | 98㎡ | 规格：49丛/㎡ |
| 1.3.4 | 净水池周围一圈种植红叶石楠（按净水池周长计算） | 42m（周长） | 规格：H60~70，P40，12棵/m2 |
| 1.3.5 | 在红叶石楠与小叶女贞间适当位置种植一圈金边黄杨 | 约55m（周长） | 规格：H60~70，P40，12棵/m2 |
| 1.3.6 | 将净水池东面自东往西第二排小叶女贞移植到净水池南面（15m长，1m宽），种植位置按净水池东面第一排小叶女贞的相对位置 | 15m长1m宽 |  |
| 1.3.7 | 剩余泥土面均种植麦冬<净水池周围泥土面积共约225㎡（包含了红叶石楠、金边黄杨、小叶女贞的面积）（不包括净水池顶部的面积）> | 1项 | 规格：49丛/㎡ |
| 1.3.8 | 场地围护，清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期10天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 15 日-03 月 16 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 03月 19 日上午09:00

2.1.4报价截止2019年 03 月 21 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：张  伟，联系电话：13586391599

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法园林绿化企业。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年03月15日