二厂办公、科技楼零星装修维护工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二〇年十一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂办公、科技楼零星装修维护工程。

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 会议室 | 二厂办公楼208、210、212、310、312、408、410、412、508、510会议室吊顶涂料施工；二厂办公楼408会议室四周墙面涂料施工。 | 400㎡ | 品牌选择：立邦、多乐士、都芳 |
| 1.3.2 吸音板 | 二厂办公楼710会议室、科技大楼118会议室，原有背景墙吸音板拆除，重新选材安装。 | 70㎡ | 品牌选择：伊声源、龙牌、润声 |
| 1.3.3 卫生间 | 二厂办公楼1—8层男、女卫生间顶面涂料施工。 | 300㎡ |  |
| 1.3.4 墙纸更换 | 二厂办公楼412会议室、105会议室墙纸更换（含墙面基层处理）；607、609办公室（背景）墙纸更换（含墙面基层处理）。 | 70㎡ | 品牌选择：新雅、富居、格莱美 |
| 1.3.5 灯具安装 | 各会议室原有￠100筒灯、￠80射灯、双孔豆胆灯拆除，重新安装LED灯具（同上），（￠100:100只，￠80：8只，100mm×200mm豆胆灯：36只）。 | 1项 | 品牌选择：雷士、飞利浦、松下 |
| 1.3.6 集成墙面板安装 | 二厂办公楼1—8层各盥洗室门口、103会议室背景墙集成墙面板安装施工（原有盥洗室门口玻璃镜子、三角阀、下水管拆除，重新安装）。 | 135㎡ | 品牌选择：德富雅、爱时刻、帝盛 |
| 1.3.7 检修口 | 检修口更换。 | 8只 |  |
| 1.3.8 沙岩板安装 | 二厂办公楼610会议室沙岩板安装（木质）。 | 0.54㎡ |  |
| 1.3.9 不锈钢踢脚 | 二厂办公楼1—8层卫生间门包不锈钢踢脚，规格：450mm宽×120mm高 | 16处 |  |
| 1.3.10 石膏板更换 | 二厂办公楼各会议室、卫生间局部纸面石膏板更换（含各灯具孔局部修补） | 30㎡ | 品牌选择：杰科、龙牌、拉法基 |
| 1.3.11 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：工期：20天（正式开工日期起计算），施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 11 月 17 日- 11 月 23日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年  11月 25 日上午09:00。

2.1.4报价截止2020年 11月 27 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑装修装饰工程专业承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2020年11月17日