王店集体宿舍1号楼整修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

王店集体宿舍1号楼整修工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区百乐路256号。

1.3工程内容

见附表

1.4施工工期：总工期70天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 8月 30日- 9 月 7日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年  9月 9 日上午09:00

2.1.4报价截止2021年 9月 13 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，房建、装饰工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

2.2.2投标人应到施工现场勘查，按施工图纸、招标文件内容及要求（包括不可预见工程内容）复核工程量，踏勘后统一核定的工程内容及工程量，可作为统一报价的依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。

2.2.3投标人应结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。投标报价书应填写综合单价及总价（含税报价并在报价书中注明税率），总价须分大小写。

2.2.4施工材料,需施工方采购的，由施工方负责，其质量必须符合设计和施工规范的要求，并须经业主确认。

2.2.5本工程采用综合包干价，合同承包价为完成工程的全部费用，除业主出具变更联系单外，不得以任何理由调整承包价格。

2.2.6本次参与招标竞价的单位在领取招标文件时需缴纳10000元竞标保证金，招标结束后，未中标的单位予以退还；中标单位竞标保证金转为合同履约保证金，工程竣工验收合格后，可予以退还。

2.3付款条件

2.3.1工程竣工验收合格后付至合同总价的95%（工程内容有变更的，验收合格后付至合同总价的80%，决算审计完成后付至结算价款的95%）；留工程总价的5％作为质量保修金，满一年后无质量问题再支付给施工单位。

2.4报价说明

2.4.1报价书中必须体现营业执照、资质证书、安全生产许可证等相应复印件，相关部位应加盖公章。

2.4.2报价书关键部位加盖公章。

2.4.3投标文件须密封提交。

2.5开标说明

2.5.1业主单位组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.5.2业主单位将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标。

2.5.3业主单位没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明。