2021年度加西贝拉压缩机有限公司

土壤和地下水监测招标文件

根据嘉兴市生态环境局关于印发《嘉兴市土壤、地下水和农业农村污染防治2021年工作计划》的通知，我司按要求在亚中路厂区和新风路厂区开展2021年度土壤和地下水监测，现诚邀符合相关资质的环境监测机构对此项目进行专业服务并询价投标。

一、招标人资质要求：

具有开展土壤和地下水环境检测资质和能力的环境检测机构。

二、技术服务内容：

1、按《加西贝拉压缩机有限公司亚中路厂区土壤和地下水自行监测方案》和《加西贝拉压缩机有限公司新风路厂区土壤和地下水自行监测方案》要求组织完成土壤和地下水监测工作，其中亚中路厂区土壤采样点位为9个，采样深度为6.0m，采集3个土壤样品，地下水采样点位为4个，采样深度为6米，采集1个地下水样品；新风路厂区土壤采样点位为9个，采样深度为6.0m，采集3个土壤样品，地下水采样点位为4个，采样深度为6米，采集1个地下水样品，最终两个厂区分别出具有效的土壤和地下水监测报告；

2、将两个厂区有效的监测数据上传至浙江省污染源监测数据管理系统。

3、为甲方提供与项目相关的其它服务；

4、时间要求：土壤和地下水监测工作在合同签订后10个工作日内完成取样，取样后15天内完成实验室检测并出报告，监测数据真实有效；10月25日前将有效的监测数据上传至浙江省污染源监测数据管理系统。

三、监测地点

浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号、浙江省嘉兴市南湖区新风路1888号

四、投标须知

1、招标公示时间：2021年9月15日- 9月17日（北京时间）。

2、招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供投标人资格、资信证明文件、营业执照，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

3、审查通过的投标单位可进行现场查看，同时，进行投标保证金的缴纳2000元，时间：2021年 9月18日下午16:00（北京时间）。

4、报价截止2021年 9月22日下午14：30（北京时间），标书盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。

送至加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）。

5、联系人：安全保障部 周佳艳    电话： 0573-82586299   13736832702

6、投标资料：按《加西贝拉压缩机有限公司亚中路厂区土壤和地下水自行监测方案》和《加西贝拉压缩机有限公司新风路厂区土壤和地下水自行监测方案》要求分项提供报价（分别对两个项目包括对土壤和地下水开采费、每个指标检测费、设施及措施费、税率等分项报价）、投标人资格、资信证明文件、企业法人营业执照（复印件）、企业业绩及其它文件和资料；此次项目需开具增值税专用发票，报价时请写明增值税发票税率。

7、评标办法：投标文件搜集后，我司将组织召集评标小组，评标小组将根据投标单位标书内容进行综合评定，确认中标单位，对未中标单位不再进行告知。

8、监测项目和系统填报全部完成后付款。

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年九月十五日

报价函

加西贝拉压缩机有限公司:

我方知悉你方“土壤和地下水监测招标文件”内容，愿意承接贵公司土壤和地下水监测项目,我方具体报价如下:

1、我方愿总价           元(含增值税税费)的价格承接此项目,我方开具的增值税专用发票的税率为        。具体分项报价见报价表。

2、我方将在              前内完成此次监测项目，并出具相应的报告。

3、其他需要说明的地方：

另：我方指定         为此项目联系人，联系方式：           。

报价单位:

日    期: