浙江大学—加西贝拉电机与控制联合研发中心装修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二二年一月

第一章  综合说明

因加西贝拉压缩机有限公司（下称发包方）需要，对坐落在浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦19楼(1901-1902)进行装修。诚邀符合资质的单位参与投标。

1.1工程名称：浙江大学—加西贝拉电机与控制联合研发中心装修工程

1.2工程地址：浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦19楼(1901-1902)。

1.3工程预算价：37.5万

1.4本工程采用邀请招标及公示

1.5工程内容：见第三章，工程量清单和第四章工程要求

1.6施工工期：总工期45天（日历日,具体按发包方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以1000元/天的处罚金。

第二章  报价要求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2022年 1 月 5 日- 1 月 11 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年1月12日上午09:00

2.1.4报价截止2022年 1月 14 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂二楼安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2资质要求

投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑装饰装修工程专业承包叁级以上（含叁级）。